

**Собрание депутатов**

**Каслинского муниципального района**

**пятого созыва**

Челябинской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» февраля 2017 года № 121

г. Касли

О Программе развития территорий

Каслинского муниципального района

на 2017-2019 годы

**Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:**

1. Принять прилагаемую Программу развития территорий Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы в первом чтении.
2. Рекомендовать администрации Каслинского муниципального района:

1) включить в Программу развития территорий Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы, мероприятия по очистке реки «Исток»;

2) указать ежегодные объемы финансирования Программы развития территорий Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы.

3. Программу развития территорий Каслинского муниципального района разместить на официальных сайтах администрации и Собрания депутатов Каслинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Каслинского муниципального района Лобашову Л.А.

Председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района Л.А.Лобашова

Приложение

к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

от «28» февраля 2017 г. №121

**Программа развития территорий**

**Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы**

г.Касли

2017 год

Структура Программы развития территорий

Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы

1. Экономика района.

2. Социальная инфраструктура

2.1. Образование.

2.2. Культура.

2.3. Спорт.

2.4. Молодежная политика.

3. Инженерная инфраструктура

3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

3.2. Строительство

3.3. Дорожное хозяйство

3.4. Транспорт

4. Муниципальная собственность

5. Информационное общество

6. Экология

ПАСПОРТ

Программы развития территорий

Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа развития территорий Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы (далее – Программа) |
| Основные разработчики Программы | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации Каслинского муниципального района |
| Основная цель Программы | Повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной, инженерной инфраструктуры, создания условий для привлечения инвестиций на территории Каслинского муниципального района |
| Основные задачи Программы | 1. Формирование эффективной инвестиционной политики, направленной на повышение инвестиционной привлекательности Каслинского муниципального района.2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения путем определения основных направлений и мероприятий в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования, организации отдыха детей;3. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях;4. Определение основных мероприятий в дорожной деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов.5. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства путем повышения эффективности работы систем жизнеобеспечения, развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса, организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;6. Создание условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом, повышению эффективности распоряжения муниципальной собственностью.7. Организация утилизации и переработки бытовых и отходов, сохранение экологической обстановки. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в 2017-2019 годах. |
| Приоритетные направле­ния развития | 1. Экономика района.2. Социальная инфраструктура2.1. Образование.2.2. Культура.2.3. Спорт.2.4. Молодежная политика.3. Инженерная инфраструктура3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство3.2. Строительство3.3. Дорожное хозяйство и транспорт4. Муниципальная собственность5. Информационное общество6. Экология |
| Исполнители основных мероприятий | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации Каслинского муниципального района. Городские и сельские поселения Каслинского муниципального района |
| Перечень основных мероприятий Программы  | Представлен в разделах Программы |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Представлены в разделах Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение благосостояния и качества жизни населения Каслинского муниципального района |
| Механизм управления реализацией программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется органом местного самоуправления – Администрацией Каслинского муниципального района и представительным органом -- Собранием депутатов Каслинского муниципального района.  |

КМР – бюджет Каслинского муниципального района;

ИИ – иные источники.

**1. Экономика района**

Цель: Формирование благоприятного инвестиционного климата.

Задачи:

1. ревизия муниципальных нормативных правовых актов в области инвестиционной деятельности;
2. формирование перечней свободных земельных участков и промышленных площадок;
3. информационно-консультационная поддержка предпринимателей (инвесторов).

Каслинский муниципальный район находится между двумя областными центрами:
г. Челябинском и г. Екатеринбургом. Район граничит с г. Верхним Уфалеем, г. Кыштымом, г. Озерском, г. Снежинском, Кунашакским районом и Свердловской областью.

По сведениям Челябинскстата по состоянию на 01.01.2016 года численность населения Каслинского муниципального района составляет 33055 человек, в том числе:

В состав Каслинского муниципального района входят 11 поселений: 2 городских и 9 сельских.

- городское население — 20788 человек;

- сельское население — 12267 человек.

Территория Каслинского муниципального района составляет 2 786,37 км2, протяжённость с севера на юг – 65 км., с запада на восток 97 км.

В аренде находятся 18 112 га земель, ежегодно район получает более 15 млн. руб. арендной платы.

Комитетом по охране окружающей и природопользованию в рамках муниципального контроля проводится мониторинг использования земель. По неиспользуемым или используемым не по целевому назначению участкам внедряется процедура изъятия.

Общая площадь земель с/х назначения 115,9 тыс.га в т.ч.:

- земли в собственности физ.лиц – 54,1 тыс.га

- в государственной и муниципальной собственности – 60,5 тыс.га

- фонд перераспределения земель – 1,1 тыс.га

В конце 80-х годов прошлого века в районе обрабатывалось около 70 тыс.га пашни, а сейчас 23,5 тыс.га. Площадь посевов под яровые и озимые культуры превышала нынешние более чем в 4 раза.

Под картофелем было занято порядка 400 га, что примерно соответствует показателям 2016 года.

Поголовье КРС насчитывало более 22 тыс. голов, в том числе дойное стадо – 5 тыс. коров. Сегодня в хозяйствах содержится 2840 голов КРС, а дойное стадо составляет 1120 коров.

В конце 80-х годов в сельскохозяйственных предприятиях находилось на откорме 21,5 тыс. свиней, а сейчас выращиванием свиней занимается только одно предприятии – ООО «Совхоз «Береговой», где поголовье поддерживается  на уровне 1450 голов.

Низкая урожайность зерновых и зернобобовых культур 11-13 ц/га, как в прочем и в тот период, во многих хозяйствах не вселяет достаточного оптимизма в развитие растениеводства района

При этом продуктивность молочного стада (даже при аномальном жарком лете 2016 года) составляет 4930 кг молока на 1 фуражную корову, что почти в 1,5 раза выше показателей тех лет. Но в тоже время содержание одной молочной коровы в год обходится порядка 70 тыс. рублей и в целом содержание КРС балансирует на грани убытка.

К более рентабельным производствам можно отнести выращивание и откорм свиней, разведение овец и коз, а также птицы, но создание таких хозяйств с нуля требует огромных разовых финансовых вложений.

 В районе насчитывается 53 озера. На пользование рыбоводными участками Министерством сельского хозяйства Челябинской области заключено 10 договоров аренды. В 2016 году от данных арендаторов поступило в бюджет Каслинского муниципального района в виде налогов (НДФЛ, ЕНВД) 345 тыс. руб.

 Главным управление лесами по Челябинской области заключено 4 договора аренды на пользование лесами Каслинского муниципального района с целью заготовки древесины. От данных предприятий в бюджет района в 2016 году поступило 1094,2 млн. руб. налогов.

В Каслинском муниципальном районе работают: 4 средних предприятия, 271 малое предприятие, более 700 индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств.

Кроме того, на территории района функционируют 2 сельскохозяйственные организации: ООО «Совхоз «Береговой», ООО «Артель-Северное».

Численность работников занятых у СМСП – 1844 человека, в том числе на средних предприятиях 678 человек, на малых предприятиях и микропредприятиях 1021 человек, у индивидуальных предпринимателей (за исключением индивидуальных предпринимателей) 145 человек.

Малый бизнес является серьезным источником поступления доходов в бюджет, который не только платит налоги, но и обеспечивает самозанятость и занятость других граждан. В Каслинском муниципальном районе на:

- едином налоге на вмененный доход работают 86 организаций и 547 индивидуальных предпринимателей;

- едином сельскохозяйственном налоге - 5 организаций и 7 индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств;

- патенте - 35 граждан;

-  упрощенной системе  - 180 организаций  и 175 индивидуальных предпринимателей.

На областном уровне принято 37 государственных программ. По 14 программам возможно привлечение софинансирования из областного бюджета. В 11 программах наш район участвует. Еще по 3 программам можно привлечь софинансирование:

1) Капитальное строительство в Челябинской области - на реконструкцию школы №25 в г. Касли,

2) ФЦП «Культура России» - на реставрацию музея.

3) Экономическое развитие инновационная экономика Челябинской области – на поддержку малого бизнеса.

Конкурентными преимуществами социально-экономического развития Каслинского муниципального района является:

- выгодное экономико-географическое положение;

* наличие большого потенциала природных ресурсов;
* потенциал в сфере развития туризма и отдыха.

 Благоприятные условия для инвестиционной деятельности на территории района:

 - наличие рабочей силы;

 - возможность развития сельского хозяйства и рыбоводства;

 - возможность развития добывающей и перерабатывающей отрасли.

Существуют определенные трудности, негативно влияющие на привлечение инвестиций:

- большинство земель района находятся в паях (земли сельскохозяйственного назначения);

- ветхость инженерной инфраструктуры;

- отсутствие инфраструктуры возле свободных промышленных площадок.

Мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Объемы финан-сирования, тыс.руб. | Сроки выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Продолжить инвентаризацию использования земель (в рамках муниципального земельного контроля) | - | 650 га | 650 га | 650 га | Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации КМР |
|  | Инициирование процедуры изъятия неиспользуемых и используемых не по назначению земель у арендаторов | - | + | + | + | Комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации КМР, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР, юридический отдел администрации КМР |
|  | Обсудить перспективу использования и оказать содействие в возобновлении производства на площадях бывшего Тюбукского спирт-завода, Тюбукского маслозавода, Тюбукского откор-мочного комплекса | - | + |  |  | Администрация КМР, главы городских и сельских поселений КМР |
|  | Формирование перечней сво-бодных земельных участков, в том числе сель-скохозяйственных, свободных промышленных площадок для ведения пред-принимательской деятельности. Размещение информации на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района, инвестиционных интернет-ресурсах | - | + | + | + | Отдел экономики и инвестиций администрации КМР, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР, отдел сельского хозяйства администрации КМР, главы городских и сельских поселений |
|  | Внедрение на территории Кас-линского муници-пального района муниципального инвестиционного стандарта | - | + | + | + | Отдел экономики и инвестиций админи-страции КМР, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям админи-страции КМР, отдел архитектуры и градостроительной деятельности админи-страции КМР, юри-дический отдел админи-страции КМР |
|  | Разработка и внедрение «дорожных карт» по достижению целевых моделей  | - | + | + | + | Отдел экономики и инвестиций админи-страции КМР, Управление строительства, Комитет по управ-лению имуществом и земельным отношениям администрации КМР, отдел архитектуры и градостроительной дея-тельности администрации КМР, юридический отдел администрации КМР |
|  | Разработка админи-стративных регла-ментов по предос-тавлению муници-пальных услуг (функций), актуа-лизация действу-ющих админист-ративных регла-ментов по предос-тавлению муници-пальных услуг (функций) | - | + | + | + | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации КМР |
|  | Проведение оценки регулирующего воз-действия проектов нормативных право-вых актов админи-страции Каслин-ского муниципаль-ного района и экспертизы норма-тивных правовых актов администрации Каслинского муни-ципального района, затрагивающих воп-росы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | - | + | + | + | Отдел экономики и инвестиций администрации КМР, структурные подразделения и отраслевые органы администрации КМР |
|  | Актуализация ин-формации для инвесторов на офи-циальном сайте администрации Кас-линского муници-пального района в разделах «Малый бизнес» (программы поддержки, инфор-мация Южно-Ураль-ской торгово-про-мышленной палаты, информация меро-приятиях для пред-принимателей, пе-речни муниципаль-ного имущества и т.д.) и «Инвес-тиционная прив-лекательность» (ин-вестиционный пас-порт КМР, сведения о свободных про-мышленных площад-ках, перечень сфор-мированных земель-ных участков для возможного привле-чения инвесторов и т.д). | - | + | + | + | Отдел экономики и инвестиций администрации КМР, структурные подразделения и отраслевые органы администрации КМР |
|  | Взаимодействие с Агенством инвес-тиционного разви-тия Челябинской области, размеще-ние информации на Инвестиционном портале Челябин-ской области | - | + | + | + | Отдел экономики и инвестиций администрации КМР |
|  | Взаимодействие с МБУ «Многофунк-циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Каслинско-го муниципально-го района с целью повышения качест-ва предоставления государственных и муниципальных ус-луг, в том числе сокращения сроков оказания услуг, уменьшения финансовых издер-жек граждан и организаций, повы-шения комфорта при получении ус-луг, а также попол-нению перечня услуг, предос-тавляемых в МФЦ | - | + | + | + | Структурные подразделения и отраслевые органы администрации КМР |
|  | Мониторинг реа-лиизации инвес-тиционных проек-тов на территории Каслинского муни-ципального района | - | + | + | + | Отдел экономики и инвестиций администрации КМР |
|  | Получение субси-дии из областного бюджета на строительство рас-пределенных газо-вых сетей в п.Береговой, в сумме 27357,12 тыс.руб., на условиях подпрог-раммы 8 «Устой-чивое развитие сельских террито-рий в Челябинской области на 2016 – 2020 гг.», госу-дарственной прог-раммы Челябин-ской области «Раз-витие сельского хозяйства в Челя-бинской области на 2016 – 2020гг.», утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2015г. №690-П (ред. от 20.12.2016г.), на условиях софинансирования. | - | - | + | - | Отдел сельского хозяйства администрации КМР, Управление строительства администрации КМР |
|  | Получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы в сумме до 10 млн.руб.  | - | + | + | + | Отдел сельского хозяйства администрации КМР |

1. **Социальная инфраструктура**
	1. **Образование.**

 Цель: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области.создание в Каслинском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.

Задачи:

1) модернизация образования как института социального развития;

2) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

3) модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

4) содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях;

5) создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала детей и молодежи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование образовательной организации | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объемы финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **1.Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования** |
| **1.1** | **Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, приобретение мебели, технологического и иного технического оборудования** | МОУ «Каслинская СОШ №24» | **Муниципальная программа «Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №25» | + | + |  | Управление образования |
| **МОУ «Каслинская СОШ №27»** | + | + | + | Управление образования |
| **МОУ «Вишневогорская СОШ №37»** | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Маукская ООШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Тюбукская СОШ №3» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Булзинская ООШ» |  | + | + | Управление образования |
| **МОУ «Воздвиженская СОШ»** | + | + | + | Управление образования |
| **МОУ «Григорьевская ООШ»** | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Береговская СОШ» |  | + | + | Управление образования |
| МОУ «Багарякская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Шабуровская СОШ» |  | + | + | Управление образования |
| МУДО «ЦДТ» г.Касли | + | + | + | Управление образования |
| МУДО «ЦДТ» п. Вишневогорск | + |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |
| МДОУ детский сад №1 г. Касли | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие****дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе»** **на 2017–2019годы** | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №5 г. Касли | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №8 г. Касли |  | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №9 г. Касли | + | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №11 г. Касли |  | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №12 г. Касли | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №1 п. Вишневогорск |  | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №2 п. Вишневогорск | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №3 п. Вишневогорск | + | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Маук |  | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тюбук |  | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад д. Аллаки | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад д. Григорьевка |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Булзи | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Багаряк | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад п. Береговой | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Огневское | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Юшково |  |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Полднево |  | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Шабурово | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Ларино | + | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тимино |  | + | + | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Создание образовательного технопарка и развитие робототехники в образовательных организациях района** | МОУ «Вишневогорская СОШ №37» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №3 п. Вишневогорск | + | + | + | Управление образования |
| МУДО «ЦДТ» п. Вишневогорск | + | + | + | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Техническая поддержка информационных систем и обеспечение защиты персональных данных, приобретение компьютерного оборудования для работы системы «Сетевой город. Образование» «Е-услуги»** | МОУ «Каслинская СОШ №24» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №25» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №27» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Вишневогорская СОШ №37» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Маукская ООШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Тюбукская СОШ №3» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Булзинская ООШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Воздвиженская СОШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Григорьевская ООШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Береговская СОШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Багарякская СОШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Шабуровская СОШ» | + |  |  | Управление образования |
| МУ ДО «ДЮСШ» | + |  |  | Управление образования |
| МУ ДО «ЦДТ» г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| МУ ДО «ЦДТ» п. Вишневогорск | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №1 г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №5 г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №8 г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №9 г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №11 г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №12 г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №1 п. Вишневогорск | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №2 п. Вишневогорск | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №3 п. Вишневогорск | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Маук | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тюбук | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад д. Аллаки | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад д. Григорьевка | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Булзи | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Багаряк | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад п. Береговой | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Огневское | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Юшково | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Полднево | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Шабурово | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Ларино | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тимино | + |  |  | Управление образования |
| Управление образование  | + |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  | Управление образования |
| **1.4.** | **Приобретение спортивного оборудования и инвентаря** | МОУ «Каслинская СОШ №24» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №25» | + | + |  | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №27» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Вишневогорская СОШ №37» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Маукская ООШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Тюбукская СОШ №3» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Булзинская ООШ» | + | + |  | Управление образования |
| МОУ «Воздвиженская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Григорьевская ООШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ Береговская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Багарякская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ» |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Шабуровская СОШ» | + |  | + | Управление образования |
| МУДО «ДЮСШ» |  |  | + | Управление образования |
| МУДО «ЦДТ» г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| **2.Развитие инфраструктуры образовательных организаций** |
| **2.1. Проведение ремонтных работ в образовательных организациях** |
| 2.1.1 | **Ремонт системы отопления** | МОУ «Тюбукская СОШ №3» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад п. Береговой | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ»  | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тюбук |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Воздвиженская СОШ» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Булзинская ООШ» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Григорьевская ООШ» |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Багарякская СОШ» |  |  | + | Управление образования |
| МУ ДО «ДЮСШ» | + |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | **Ремонт системы водоснабжения** | МОУ «Огневская СОШ» | **Муниципальная программа****«Развитие образова-ния в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад п. Маук |  | + |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | **Ремонт кровли** | МОУ «Каслинская СОШ №27» | **Муниципальная программа** **«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №24» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Вишневогорская СОШ №37» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Григорьевская ООШ» |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Шабуровская СОШ»  |  | + |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| МДОУ детский сад №8 г. Касли | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие дош-кольного образо-вания в Каслинском муниципальном районе»** **на 2017–2019годы** | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №11 г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Аллаки |  | + |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| 2.1.4 | **Замена оконных блоков** | МОУ «Каслинская СОШ №25» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №27»  | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Вишневогорская СОШ №37» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Маукская ООШ» | + | + |  | Управление образования |
| МОУ «Тюбукская СОШ №3» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Булзинская ООШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Воздвиженская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Григорьевская ООШ» | + | + |  | Управление образования |
| МОУ «Береговская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Багарякская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ» | + | + |  | Управление образования |
| МОУ «Шабуровская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| МДОУ детский сад №5 г. Касли | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие****дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе»** **на 2017–2019годы** | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №8 г. Касли | + | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №11 г. Касли |  |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №12 г. Касли | + | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №1 п. Вишневогорск | + | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тюбук | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад д. Аллаки |  |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад д. Григорьевка | + | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Булзи | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Багаряк | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад п. Береговой | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Огневское | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Юшково |  |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Полднево | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Ларино | + | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тимино | + | + |  | Управление образования |
| МУ ДО «ДЮСШ» | + |  |  |  |
| МУ ДО «ЦДТ» г. Касли  | + | + |  | Управление образования |
| МУ ДО «ЦДТ» п. Вишневогорск | + | + |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| 2.1.5 | **Ремонт системы водоотведения** | МОУ «Огневская СОШ» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Григорьевская ООШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Береговская СОШ» |  | + |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| МДОУ детский сад п. Маук | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие****дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе»** **на 2017–2019годы** | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №5 г. Касли |  | + |  | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |
| 2.1.6 | **Ремонт системы вентиляции** | МОУ «Каслинская СОШ №24» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Шабуровская СОШ» | + |  |  | Управление образования |
| МУ ДО «ДЮСШ» |  |  | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №11 г. Касли |  | + |  | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |
| 2.1.7 | **Ремонт электропроводки, замена приборов освещения** | МОУ «Огневская СОШ» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №24» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №27» |  | + | + | Управление образования |
| МОУ «Вишневогорская СОШ№37» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Тюбукская СОШ №3» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Булзинская ООШ» |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Береговская СОШ» |  | + |  | Управление образования |
| МУ ДО «ДЮСШ» | + |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |
| МДОУ детский сад №5 г. Касли | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошколь-ного образования в Каслинском муници-пальном районе»** **на 2017–2019годы** |  |  | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №8 г. Касли |  | + |  | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |
| 2.1.8 | **Благоустройство территории образовательных организаций** | МОУ «Каслинская СОШ №27» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Маукская ООШ» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Воздвиженская СОШ» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Григорьевская ООШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Береговская СОШ» |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №25» | + | + |  | Управление образования |
| МОУ «Вишневогорская СОШ №37» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Тюбукская СОШ№3» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Булзинская ООШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Воздвиженская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Григорьевская ООШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Береговская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МУ ДО «ДЮСШ» | + |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |
| МДОУ детский сад №8 г. Касли | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие****дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе»** **на 2017–2019годы** | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №9 г. Касли |  |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №11 г. Касли |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №12 г. Касли |  |  | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №1 п. Вишневогорск | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №2 п. Вишневогорск |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №3 п. Вишневогорск |  |  | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Маук |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тюбук |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад д. Аллаки |  |  | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад д. Григорьевка |  |  | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Булзи | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Багаряк |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад п. Береговой |  |  | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Огневское | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Полднево |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Шабурово |  |  | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Ларино |  |  | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тимино |  |  | + | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.9** | **Ремонт санитарных комнат** | МОУ «Тюбукская СОШ №3» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Вишневогорская СОШ №37» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ»  | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Береговская СОШ» |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Маукская ООШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №27» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Булзинская ООШ» |  |  | + | Управление образования |
| МУДО «ЦДТ» г. Касли | + |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| **2.2** | **Проведение противоаварийных, энергосберегающих, антитеррористических и противопожарных мероприятий** | МОУ «Каслинская СОШ №27» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + |  | + | Управление образования |
| МОУ «Шабуровская СОШ» |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Береговская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ» | + | + |  | Управление образования |
| МОУ «Каслинская СОШ №24» |  | + | + | Управление образования |
| МОУ «Вишневогорская СОШ №37» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Маукская СОШ №35»»  | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Тюбукская СОШ №3» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Булзинская ООШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Воздвиженская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МОУ «Григорьеская ООШ» | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Багарякская СОШ» | + | + | + | Управление образования |
| МУ ДО «ЦДТ» г. Касли | + | + |  | Управление образования |
| МУ ДО «ЦДТ» п. Вишневогорск | + | + |  | Управление образования |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| МДОУ детский сад №5 г. Касли | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие****дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе»** **на 2017–2019годы** |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №1 п. Вишневогорск | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тюбук | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Тимино | + |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |
| **2.2.1** | **Замена системы пожарной сигнализации** | МОУ «Каслинская СОШ №25» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** |  | + |  |  |
| МОУ «Каслинская СОШ №27»  |  |  | + |  |
| МОУ «Вишневогорская СОШ №37» |  |  |  |  |
| МОУ «Маукская ООШ №35» |  | + |  |  |
| МОУ «Тюбукская СОШ №3» |  |  | + |  |
| МОУ «Булзинская ООШ» |  |  | + |  |
| МОУ «Воздвиженская СОШ» |  | + |  |  |
| МОУ «Григорьевская ООШ» |  | + |  |  |
| МОУ «Береговская СОШ» |  |  | + |  |
| МОУ «Багарякская СОШ» |  |  | + |  |
| МОУ «Огневская СОШ» |  | + |  |  |
| МОУ «Шабуровская СОШ» |  |  | + |  |
| МДОУ детский сад №5 г. Касли |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад №2 п. Вишневогорск |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад №11 г. Касли |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад №3 п. Вишневогорск |  |  | + |  |
| МДОУ детский сад №1 п. Вишневогорск |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад с. Тюбук |  |  | + |  |
| МДОУ детский сад д. Аллаки |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад д. Григорьевка |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад с. Булзи |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад с. Багаряк |  |  | + |  |
| МДОУ детский сад п. Береговой |  |  | + |  |
| МДОУ детский сад с. Огневское |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад с. Полднево |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад с. Ларино |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад с. Тимино |  | + |  |  |
| МДОУ детский сад с. Шабурово |  |  | + |  |
| МУ ДО «ДЮСШ» |  |  | + |  |
| МУ ДО «ЦДТ» г. Касли |  |  | + |  |
| МУ ДО «ЦДТ» п. Вишневогорск |  | + |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| **2.3** | **Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся** | МОУ «Шабуровская СОШ» | **Муниципальная программа «Развитие образова-ния в Каслинском муници-пальном районе» на 2017–2019 годы** |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ» |  |  | + | Управление образования |
|  | + | + |  |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Подготовка образовательных организаций к новому учебному году** |  | **Муниципальная программа** **«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| **3. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования** |
| 3.1 | По утвержденному плану мероприятий Управления образования |  | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| 4. **Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников** |
| 4.1 | По утвержденному плану мероприятий Управления образования |  | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| **5. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи** |
| 5.1 | По утвержденному плану мероприятий Управления образования |  | **Муниципальная программа «Развитие образования в Кас-линском муници-пальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| **6. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** |
| 6.1 | Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по адаптирован-ным основным обще-образовательным программам) условий для полу-чения детьми-инвалидами качественного образования | МОУ «Каслинская СОШ №27» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Тюбукская СОШ №3» |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Шабуровская СОШ» |  | + |  | Управление образования |
| 6.2 | Адаптация зданий для доступа инвалидов и дру-гих маломобиль-ных групп населе-ния в муниципаль-ные дошкольные образовательные организации | МДОУ детский сад №11 г. Касли | **Муниципальная программа «Доступная среда» на 2017-2019 годы** | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №8 г. Касли |  | + | + | Управление образования |
| МДОУ детский сад №12 г. Касли |  |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |
| 7. **Формирование здоровье сберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса** |
| 7.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время |  | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| 7.2 | Ремонт спортив-ных залов и (или) оснащение спор-тивным инвен-тарем и оборудо-ванием открытых плоскостных спор-тивных сооруже-ний в муниципал-ьных общеобразо-вательных органи-зациях располо-женных, в сель-ской местности | МОУ «Каслинская СОШ №27» | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Огневская СОШ»  | + |  |  | Управление образования |
| МОУ «Маукская ООШ» |  |  | + | Управление образования |
| МОУ «Шабуровская СОШ» |  | + |  | Управление образования |
| МОУ «Григорьевская ООШ» |  |  | + | Управление образования |
| 7.3 | Обеспечение питанием детей из малообеспе-ченных семей и детей с наруше-нием здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-тельных организациях | Общеобразовательные организации | **Муниципальная программа****«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + | + | Управление образования |
| **7.4** | Социальная поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации путем компенсации родительской платы (полностью или частично). | Дошкольные организации | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие****дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе»** **на 2017–2019годы** | + | + | + | Управление образования |
| **7.5** | Создание в дошкольных образовательных организациях, условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. | МДОУ детский сад №5 г. Касли | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие****дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе»** **на 2017–2019годы** | + |  |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад №11 г. Касли |  | + |  | Управление образования |
| МДОУ детский сад с. Булзи |  |  | + | Управление образования |
|  |  |  |  | Управление образования |
|  |  |  | Управление образования |
| **7.6** | Ремонт бассейна | МДОУ детский сад с. Тюбук | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие****дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе»** **на 2017–2019годы** |  |  | + | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |
| **8. Развитие системы оценки качества образования** |
| **8.1** | Оборудования пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. | МОУ «Каслинская СОШ №27» | **Муниципальная программа** **«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + |  | Управление образования |
| **8.2** | Обеспечение информационной безопасности организаций и проведения основного государственного экзамена | МОУ «Каслинская СШ №24 | **Муниципальная программа** **«Развитие образования в Каслинском муниципальном районе»****на 2017–2019 годы** | + | + |  | Управление образования |
| МОУ «Тюбукская СОШ №3» |  |  |  | Управление образования |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели(в процентах) | Достиг-нутое значе-ние по итогам 2016 года (оцен-ка) | Плановое значение по годам |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли семьи, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста  | 73,8 | 74 | 76 | 77 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 93 | 95 | 97 | 100 |
| 3 | Доля педагогических работников в работающих в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования, расположенных на территории района с высшей квалификационной категории | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 4 | Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских областных мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленности в общем количестве участников | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций | 6 | 6,2 | 6,5 | 7 |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в районе | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Доля детей в районе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организации отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в районе в возрасте от 06 до 18 лет | 61,3 | 62,0 | 64,0 | 65,0 |
| 8 | Увлечение количества лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение (человек) | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 9 | Количество общеобразовательных организации, расположенных в сельской местности, в которых отремонтирована спортивные залы (единиц) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием (единиц) | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 6-18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. | 31,0 | 43,0 | 48,0 | 53,0 |

**2.2. Культура.**

Цель: Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Каслинского муниципального района, обеспечение гармоничного развития личности посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры Каслинского муниципального района.

Задачи:

1) сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами;

2) сохранение сельской культуры как хранительницы традиционной культуры и нематериального культурного наследия;

3) реализация комплекса мер по поддержке культурной инфраструктуры села;

4) формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры;

6) укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

**Полномочия Каслинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объёмыфинансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017год | 2018год | 2019год |
| 1. 1
 | Ремонт и восстановление системы водоснабжения в Каслинском музее художественного литья | Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципальномрайоне на 2017-2019 гг.» Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района» (МУ «Каслинский историко-художественный музей») или УМТБ,«Сохранение, популяризация объектов культурного наследия» | + | - | - | Андриянова В.М. директор МУ «Каслинский историко-художественный музей» |
| 1. 2
 | Ремонт и установка новой пожарно-охранной системы в Каслинском музее художественного литья | + | - | - |
| 1. 3
 | Капитальный ремонт Дома-музея А.В. Чиркина | - | + | - |
| 1. 4
 | Реконструкция госпиталя для размещения Каслинского историко-краеведческого музея | + | + | - |
| 1. 4
 | Ремонт Каслинской центральной районной библиотеки:- замена оконных блоков- замена линолеума (150 кв.м)- ремонт фасадаЗамена оконных блоков на пластиковые в Детской Каслинской библиотеке (детский и взрослых абонемент) | [Подпрограмма](#P2005) "Сохранение и развитие библиотек в Каслинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы" Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района» или УМТБ (МУК МЦБ КМР | ++ | -+ | -- | Широкова И.С. – директор МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального района» (далее - МУК МЦБ КМР) |
| 1. 5
 | Ремонт в Клеопинской сельской библиотеке:- монтаж электроввода, проводки, электроотопления- замена оконных блоков- отделочные работы потолка, стен, ремонт пола | + | - | - |
| 1. 6
 | Ремонт в Аллакской сельской библиотеке:- замена входной двери | + | - | - |
| 1. 7
 | Ремонт в Краснопартизанской сельской библиотеке:- монтаж электроотопления- замена оконного блока | + | - | - |
| 1. 8
 | Ремонт Багарякской сельской библиотеки | - | + | - |
| 1. 9
 | Ремонт кровли библиотеки с.Усть-Караболка | + | - | - |
| 1. 9
 | Поверка приборов учета теплоэнергии и водоснабжения | [Подпрограмма](#P1493) "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Каслинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» (МУ ДК им.Захарова КМР) | + | - | - | Кирющенко Ю.А., директор МУ «Дворец культуры им.Захарова КМР» |
| 1. 1
 | Проект на ремонт крыши здания | + | - | - |
| 1. 1
 | Текущий ремонт и отделка внутренних помещений учреждения | + | - | - |
| 1. 1
 | Ремонт пола в классе хореографии | + | - | - |
| 1. 1
 | Замена деревянных окон на пластиковые в зимнем саду | + |  |  |
| 1. 1
 | Освещение сцены | + |  |  |
| 1. 1
 | Обследование системы отопления и составление ПСД  | + | - | - |
| 1. 1
 | Ремонт служебных санузлов учреждения  | + | - | - |

**I. Капитальные и текущие ремонты учреждений культуры и дополнительного образования Каслинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объёмыфинансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Ремонт текущий в ДМШ п.Вишневогорск | Муниципальная программа "Развитие художественного образования КМР на 2017-2019 годы" или УМТБ УДО | + | - | - | Страхова И.В. – директор МУ ДО ДМШ п.Вишневогорск |
|  | Звукоизоляция в классах в ДМШ п.Вишневогорск | - | + | - |
|  | Замена линолеума в классах ДШИ п.Береговой | Муниципальная программа "Развитие художественного образования КМР на 2017-2019 годы" или УМТБ УДО | + | - | - | Брезгина А.В. – директор МУДО ДШИ п.Береговой |
|  | Звукоизоляция классов в ДШИ п.Береговой | - | - | + |
|  | Замена линолеума в учебных классах в ДШИ г.Касли | Муниципальная программа "Развитие художественного образования КМР на 2017-2019 годы" или УМТБ УДО | - | + | - | Батаговская Т.Б. – директор МУ ДО ДШИ г.Касли |
|  | Ремонт ограждения школы со стороны ул.Декабристов ДШИ г.Касли | - | + | - |
|  | Устройство звукоизоляции в учебных классах ДШИ г.Касли | - | + | + |
|  | Замена деревянных окон на пластиковые в учебных классах в ДШИ с.Тюбук | Муниципальная программа "Развитие художественного образования КМР на 2017-2019 годы" или УМТБ УДО | + | - | - | Уельданова Л.Г. – директор МУ ДО ДШИ с.Тюбук |
|  | Замена радиаторов в учебных классах | + | - | - |
|  | Звукоизоляция классов | + | - | - |
|  | Текущий ремонт учебных классов | + | - | - |
|  | Ремонт в Вишневогорской детской библиотеке:- замена входной двери и двери запасного выхода | [Подпрограмма](#P2005) "Сохранение и развитие библиотек в Каслинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы" Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района» или УМТБ (МУК МЦБ КМР | + | - | - | Широкова И.С. – директор МУК МЦБ КМР |
|  | Ремонт в Вишневогорской библиотеке: замена входной двери | + | - | - |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
|  |

**II. Оснащение учреждений культуры, ДШИ и ДМШ оборудованием, инструментами, мебелью, содействие развития самодеятельного художественного творчества (приобретение костюмов и обуви), комплектование музейных и библиотечных фондов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объёмыфинансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017год | 2018год | 2019год |
| 1. | Пополнение коллекции музейного фонда | Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципальномрайоне на 2017-2019 гг.» Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района» (МУ «Каслинский историко-художественный музей») | + | + | + | Андриянова В.М. |
| 2. | Приобретение витрин экспозиционных | - | + | + |
| 3. | Приобретение манекенов для музейных экспонатов | + | - | - |
| 4. | Приобретение программы для интерактивного стола | + | - | - |
| 5. | Обеспечение доступной среды для лиц с ограничением здоровья:а) изготовление вывески музея, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;б) приобретение кнопки-вызова для людей с ограниченными возможностями;в) приобретение и установка поручня | +++ | --- | --- |
| 6. | Комплектование библиотек книжной продукцией по нормативам ИФЛА (международная библиотечная ассоциация) 250 книг на 1000 жителей. | [Подпрограмма](#P2005) "Сохранение и развитие библиотек в Каслинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы" Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района» (МУК МЦБ КМР | + | + | + | Широкова И.С. – директор МУК МЦБ КМР |
| 7 | Приобретение в Каслинскую центральную районную библиотеку: - компьютеров Lenovo TC EDGE 73 MT G3200 – 2 шт.- стеллаж демонстрационный - 4 шт.- стеллаж книжный – 10 шт. | [Подпрограмма](#P3095) "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района на 2017 - 2019 годы" Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района»(МУК МЦБ КМР) | + | - | - |
| 8 | Приобретение для Каслинской центральной детской библиотеки:- компьютеры Lenovo TC EDGE 73 MT G3200 – 2 шт.- стеллажи демонстрационные- стеллажи книжные – 10 шт. | + | - | - |
| 9 | Приобретение для Багарякской сельской библиотеки:- ноутбук Lenovo – 1 шт.- проектор мультимедийный ACER X 113- экран для проектора на штативе | [Подпрограмма](#P3095) "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района на 2017 - 2019 годы" Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района»(МУК МЦБ КМР) | + | - |  | Широкова И.С. – директор МУК МЦБ КМР |
| 10 | Приобретение для Булзинской сельской библиотеки:- библиотечная кафедра- стол читательский– 3 шт.- стулья – 10 шт.- замена радиаторов отопления | + | - | - |
| 11 | Приобретение мебели для Центральной районной библиотеки | - | + | - |
| 12 | Приобретение оборудования для доступной среды для инвалидов | + | - | - |
| 13 | Приобретение для Вишневогорской библиотеки:- проектор мультимедийный ACER X 113- экран для проектора на штативе- ноутбук Lenovo | + | - | - |
| 14 | Приобретение для Воздвиженской сельской библиотеки:- ноутбук Lenovo | + | - | - |
| 15 | Приобретение для Воскресенской сельской библиотеки:- библиотечная кафедра- стеллаж демонстрационный – 2 шт.- стулья -5 шт | + | - | - |
| 16 | Приобретение для Ларинской сельской библиотеки:- Ноутбук Lenovo | + | - | - |
| 17 | Приобретение для Шабуровской сельской библиотеки:- ноутбук Lenovo | + | - | - |
| 18 | Приобретение ручной снегоуборочной машины | [Подпрограмма](#P1493) "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Каслинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» или УМТБ(МУ ДК им.Захарова КМР) | + | - | - | Кирющенко Ю.А., директор МУ «Дворец культуры им.Захарова КМР» |
| 19 | Приобретение многофункционального устройства (сканер, принтер, копир) для изготовления методических материалов, сценарных работ, буклетов | + | - | - |
| 20 | Приобретение оборудования и аппаратуры для обеспечения организации и проведения культурно-массовых мероприятий: | [Подпрограмма](#P1493) "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Каслинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» или УМТБ(МУ ДК им.Захарова КМР) |  |  |  | Кирющенко Ю.А., директор МУ «Дворец культуры им.Захарова КМР» |
| - ноутбук для работы с видеоаппаратурой | + | - | - |
| - приобретение инструментов для создания ансамбля народных инструментов | + | - | - |
| - ЖК телевизор диагональю  | - | + | - |
| - радиомикрофоны (4 шт.) | + | - | - |
| - монтаж тепловых пушек | + | - | - |
| - мониторная линия на сцене | + | - | - |
| - световое оборудование на сцену | - | + | - |
| 21 | Приобретение костюмов сценических для хореографических коллективов | + | - | - |
| 22 | Приобретение музыкальных инструментов | подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием учреждений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) КМР на 2017 - 2019 годы" | - | + | - | Страхова И.В. – директор МУ ДО ДМШ п.Вишневогорск |
| 23 | Приобретение нотной и методической литературы; периодические издания | Муниципальная программа "Развитие художественного образования КМР на 2017-2019 годы" или УМТБ УДО | + | - | - |
| Приобретение: |  |  |  |
| «кабинет учителя» | - | + | - |
| банкетки, стойки для пианино | + | - | - |
| 24 | Приобретение пианино | подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием учреждений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) КМР на 2017 - 2019 годы" | - | - | + | Брезгина А.В. – директор МУДО ДШИ п.Береговой |
| 25 | Разлинованная доска | Муниципальная программа "Развитие художественного образования КМР на 2017-2019 годы" или УМТБ УДО | - | + | - |
| 26 | Банкетки | - | + | - |
| 27 | Периодические издания,приобретение нотной и методической литературы; | + | - | - |
| 28 | Приобретение интерактивной доски | подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием учреждений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) КМР на 2017 - 2019 годы" | - | + | - | Батаговская Т.Б. – директор МУ ДО ДШИ г.Касли |
| 29 | Приобретение рабочего места учителя | - | + | - |
| 30 | Приобретение музыкальных инструментов: |  |  |  |
|  | - рояль | - | - | + | Батаговская Т.Б. – директор МУ ДО ДШИ г.Касли |
| - аккордеон | - | + | - |
| - скрипка | + | - | - |
| - гитара | - | + | - |
| - оркестр русских народных инструментов | - | - | + |
| 31 | Приобретение разлинованной доски | Муниципальная программа "Развитие художественного образования КМР на 2017-2019 годы" или УМТБ УДО | + | - | - | Уельданова Л.Г. – директор МУ ДО ДШИ с.Тюбук |
| 32 | Приобретение кабинета учителя (проектор, экран, ноутбук) | - | + | - |
| 33 | Приобретение компьютера  | + | - | - |
| 34 | Приобретение костюмов сценических для учащихся хореографического отделения | + | - | - |
| 35 | Приобретение сценической обуви | + | - | - |
| 36 | Приобретение парт ученических 16 шт. | + | - | - |
| 37 | Приобретение стульев ученических 32 шт. | + | - | - |
| 38 | Приобретение подставок для обуви 3 шт. | + | - | - |
| 39 | Приобретение дверей звукоизоляционных по ФГТ | + | - | - |
| 40 | Приобретение учебных и электронных пособий | Муниципальная программа "Развитие художественного образования КМР на 2017-2019 годы"  | + | - | - |
| 41 | Приобретение рояля | подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием учреждений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) КМР на 2017 - 2019 годы" | - | - | + |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО на 3 года** |  |  |

**III. Организация и проведение мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объёмыфинансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018год | 2019год |
| 1 | Мероприятия, посвященные юбилею музея:а) Выставка «55 лет – 55 раритетов», посвященная созданию музея, презентация к выставкеб) подготовка и издание каталога «Каслинское художественное литье, созданное по моделям XIX века, в коллекции Каслинского историко-художественного музея» | Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципальномрайоне на2017-2019 гг.» Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района»(МУ «Каслинский историко-художественный музей») | ++ | -- | -- | Андриянова В.М., научные сотрудники |
| 2 | Мероприятия, посвященные 270-летию основания городаа) выставка, посвященная юбилею, презентация, проведение конкурса;б) подготовка и издание путеводителя – буклета «Каслинский историко-художественный музей»  | ++ | -- | -- |
| 3 | Мероприятия, посвященные 55-летию открытия музея и Дня города;а) выставка, посвященная юбилею музея;б) выставка, посвященная Дню города, презентации к выставкам;б) подготовка и издание каталога клейм произведений Каслинского художественного литья из коллекции Каслинского историко-художественного музея | + | - | - |
| 4 | Оцифровка негативов газеты «Каслинский рабочий» | + | - | - |
| 5 | Создание виртуальной экскурсии по музею | + | - | - |
| 6 | Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры | [подпрограмма](#P2513) "Развитие эффективной системы управления культурой в Каслинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы" Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района» | + | - |  | Злоказова С.Ю. – начальник УКК АКМР |
| 7 | Аттестация рабочих мест в ДШИ и ДМШ для работы в сегменте учета контингента учащихся | подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских музыкальных школ КМР на 2017-2019 годы»  | + | - | - | Директора ДШИ и ДМШ |
| 8. | Реконструкция здания Госпиталя для размещения Каслинского краеведческого музея | Муниципальная программа"Развитие туризма на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы" | Средства отражены в МП по «Сохранению культурного наследия…» |  |
| 9. | Изготовление путеводителя по Каслинскому муниципальному району | + | - | - |  |
| 10. | Изготовление путеводителя по оригинал-макету «Каслинское городское кладбище» | + | + | + |  |
| 11. | Изготовление Каслинского альманаха | + | + | + |  |
| 12. | Мониторинг достопримечательностей в Каслинском муниципальном районе | - | - | - |  |
| 13. | Определение туристических маршрутов в Каслинском муниципальном районе | + | + | + |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |

**IV. Противопожарные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объёмыфинансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017год | 2018год | 2019год |
| 1. | Пропитка деревянных конструкций библиотечных зданий огнезащитным составом (2143 кв.м.) | [Подпрограмма](#P2005) "Сохранение и развитие библиотек в Каслинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы" Муниципальной программы «Развитие культуры Каслинского муниципального района» (МУК МЦБ КМР | + | - | - | Широкова И.С. – директор МУК МЦБ КМР |
| 2. | Противопожарные мероприятия: | [Подпрограмма](#P1493) "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Каслинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» (МУ ДК им.Захарова КМР) |  | - | - | Кирющенко Ю.А., директор МУ «Дворец культуры им.Захарова КМР» |
| - измерение сопротивления | + | - | - |
| - пропитка огнезащитным составом | + | - | - |
| - установка эвакуационного освещения | + | - | - |
| - установка противопожарной двери | + | - | - |
| - поверка кранов пожарных | + | - | - |
| - изготовление планов эвакуации | + | - | - |
| - приобретение огнетушителей | + | - | - |
| 3 | Устройство запасного эвакуационного выхода в ДШИ п.Береговой | подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских музыкальных школ КМР на 2017-2019 годы» или УМТБ УДО | + | - | - | Брезгина А.В. – директор МУДО ДШИ п.Береговой |
| 4 | Пропитка чердачных помещений в ДШИ г.Касли | + | - | - | Батаговская Т.Б.- директор МУ ДО ДШИ г.Касли |
| 5 | Измерение сопротивления | подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских музыкальных школ КМР на 2017-2019 годы» или УМТБ УДО | + | - | - | Уельданова Л.Г. – директор МУ ДО ДШИ с.Тюбук |
| 6 | Противопожарная обработка чердачного покрытия | + | - | - |
| 7 | Устройство второго эвакуационного выхода (проект и работы) | + | - | - |
| 8 | Приобретение металлических стеллажей в кабинет ИЗО, подсобное помещение (предписание ОГПН) | + | - | - |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |
| **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:** |  |  |  |
| **ВСЕГО НА 3 ГОДА:** |  |

**Полномочия поселений Каслинского муниципального района**

**I. Капитальные и текущие ремонты учреждений культуры поселений Каслинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объёмыфинансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | **Шабуровское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Ремонт отопления ДК с.Шабурово (приобретение труб) | Муниципальная программа"Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Шабуровском сельском поселении на 2017 - 2019 годы»**МУК Шабуровская ЦКС** | + | - | - | Половинка А.А. – директор МУК Шабуровская ЦКС |
| Строительство (или размещение и ремонт) клуба с. Ларино | + | - | - |
| Строительство туалета в СК с. Тимино | + | - | - |
| Установка узла коммерческого учета теплоэнергии и воды в ДК с.Шабурово | + | - | - |
| Ремотнт отопительной системы в ДК с.Шабурово | + | - | - |
| 2 | **Тюбукское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Тюбукском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» (**МУК «Тюбукская ЦКС»)** | + |  |  | Назаров Ю.Н. – директор Тюбукской ЦКС |
| Устройство туалета в ДК с.Тюбук | + | - | - |
| Капитальный ремонт СК с.Аллаки | + | - | - |
| 3 | **Маукское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Маукском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **МУ ДК п.Маук** |  |  |  | Березуева Т.И. – директор МУ ДК п.Маук |
| Капитальный ремонт ДК с.Маук | - | + | - |
| 4 | **Каслинское городское поселение** | Муниципальная программа "Развитие кинопоказа в Каслинском городском поселении на 2017 - 2019 годы» **МУ Кинотеатр Россия** |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МУ Кинотеатр Россия в связи с переоборудованием кинозала | + | - | - | Денисова М.В.- директор МУ Кинотеатр Россия |
| Устройство системы канализации | + | - | - |
| Установка входных дверей  | + | - | - |
| **5** | **Григорьевское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Григорьевском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **СК с.Клеопино** | + |  |  |  |
| Ремонт кровли клуба с.Клеопино | + | - | - | Ефремов П.В.- директор МУ СК с.Клеопино |
| **6** | **Воздвиженское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Воздвиженском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **СК с.Воздвиженка** | + |  |  |  |
| Капитальный ремонт клуба с.Воздвиженка | + | - | - | Фогельзанг С.А. – директор МУ с.Воздвиженка |
| **7** | **Огневское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Огневском сельском поселении на2017 - 2019 годы» **МУК «Огневская ЦКС»** | + |  |  | Дресвянкина А.В. – директор МУК Огневская ЦКС |
| Капитальный ремонт СК с.Юшково | + | - | - |
| Капитальный ремонт СК с.Усть-Караболка (замена окон, ремонт кровли, потолочных покрытий | + | - | - |
| Устройство туалета в ДК с.Огневское | + | - | - |
| **8** | **Вишневогорское городское поселение** |  | + |  |  |  |
| Капитальный ремонт фасада здания ДК «Горняк» | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Вишневогорском городском поселении на2017 - 2019 годы» **МУ ДК «Горняк»** | + | - | - | Хлабыстина С.М. – директор МУ ДК «Горняк» п.Вишневогорск |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **-** |  |

**II. Оснащение учреждений культуры оборудованием, инструментами, мебелью, содействие развития самодеятельного художественного творчества (приобретение костюмов и обуви)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объёмыфинансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| **1** | **Шабуровское сельское поселение** | Муниципальная программа"Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Шабуровском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **МУК Шабуровская ЦКС** |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования, костюмов: |  |  |  | Половинка А.А. – директор МУК Шабуровская ЦКС |
| Системный блок | + | - | - |
| Костюмы сценические для Хореографического коллектива «Хаос» | + | - | - |
| Костюмы Деда мороза и Снегурочки | + | - | - |
| Проектор | - | + | - |
| Звуковая и световая аппаратура | + | - | - |
| Люстры | + | - | - |
| Шторы | + | - | - |
| Столы | + | - | - |
| **2** | **Тюбукское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Тюбукском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» (**МУК «Тюбукская ЦКС»)** |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования для обеспечения деятельности учреждения: |  |  |  | Назаров Ю.Н. – директор Тюбукской ЦКС |
| Компьютеры | + | - | - |
| Многофункциональное устройство (принтер-копир-сканер) | + | - | - |
| Радиомикрофоны | + | - | - |
| Стойки для радиомикрофонов | + | - | - |
| Акустическая система | + | - | - |
| Подставка для колонок | + | - | - |
| Микшерский пульт | + | - | - |
| Музыкальный центр (СК Аллаки, СК Воскресенка) | + | - | - |
| **3** | **Береговое сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Береговом сельском поселении на 2017 - 2019 годы»**(МУ Дом культуры п.Береговой)** |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и аппаратуры, мебели: |  |  |  | Кутасин В.Р. – директор МУ ДК п.Береговой |
| Световое оборудование | + | - | - |
| Одежда для сцены | + | - | - |
| Костюмы сценические | + | - | - |
| Персональный компьютер | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Береговом сельском поселении на2017 - 2019 годы»**(МУ Дом культуры п.Береговой)** | + | - | - | Кутасин В.Р. – директор МУ ДК п.Береговой |
| Многофункциональное устройство (принтер-копир-сканер) | + | - | - |
| Мини-колонки в хоровой класс | + | - | - |
| Микрофоны | + | - | - |
| Микрофонные стойки | + | - | - |
| Коммутация к звуковому оборудованию | + | - | - |
| Рэг- стойка | + | - | - |
| Гармонь | + | - | - |
| Шкафы для документов, офисные | + | - | - |
| Столы письменные | + | - | - |
| Стулья | + | - | - |
| Мульти-проектор с экраном | + | - | - |  |
| **4** | **Огневское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Огневском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **МУК «Огневская ЦКС»** |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и аппаратуры: |  |  |  |  |
| Ноутбук | + | - | - | Дресвянкина А.В. – директор МУК Огневская ЦКС |
| Светомузыка | + | - | - |
| Прожектор  | + | - | - |
| Микрофон вокальный  | + | - | - |
| Акустическая система активная | + | - | - |
| **5** | **Булзинское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Булзинском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **МУ ДК с.Булзи** |  |  |  | Сысков А.В. – директор МУ ДК с.Булзи |
| Приобретение оборудования и аппаратуры: |  |  |  |
| Микшерский пульт | + | - | - |
| Проектор | + | - | - |
| Шкаф офисный | + | - | - |
| Стулья | + | - | - |
| Столы | + | - | - |
| **6** | **Маукское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Маукском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **МУ ДК п.Маук** |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и аппаратуры: |  |  |  | Березуева Т.И. – директор МУ ДК п.Маук |
| Ноутбук | + | - | - |
| Стулья деревянные с мягким сиденьем | + | - | - |
| **7** | **Багарякское сельское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Багарякском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **МУК Центр досуга с.Багаряк** |  |  |  | Толкачев А.В. – директор МУК Центр досуга с.Багаряк |
| Приобретение оборудования и аппаратуры: |  |  |  |
| Колонки | + | - | - |
| Светомузыка | + | - | - |
| Костюмы сценические | - | + | - |
| Микшер | + | - | - |
| Усилитель | + | - | - |
| Радиомикрофон | + | - | - |
| Педаль гитарная | + | - | - |
| Синтезатор | + | - | - |
| **8** | **Воздвиженское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Акустическая система | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Воздвиженском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **ДК с.Воздвиженка** | + | - | - | Фогельзанг С.А. – директор МУ СК с.Воздвиженка |
| **9** | **Вишневогорское городское поселение** |  |  |  |  |  |
| Приобретение микрофонов и стоек к ним | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Вишневогорском городском поселении на2017 - 2019 годы» **МУ ДК «Горняк»** | + | - | - | Хлабыстина С.М. – директор МУ ДК «Горняк» п.Вишневогорск |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **-** |  |

**III. Организация и проведение мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объёмыфинансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | **Булзинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Булзинском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» **МУ ДК с.Булзи** | + | - | - | Сысков А.В. – директор МУ ДК с.Булзи |
| 2 | **Вишневогорское городское поселение** | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Вишневогорском городском поселении на2017 - 2019 годы» **МУ ДК «Горняк»** | + | - | - | Хлабыстина С.М. – директор МУ ДК «Горняк» п.Вишневогорск |
|  | Приобретение микрофонов и стоек к ним |
|  | **ИТОГО** |  | + | **-** | **-** |  |

**IV. Противопожарные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объёмыфинансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | **Шабуровское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности, выявленных при проверке Дома культуры с.Шабурово Муниципального учреждения культуры «Шабуровская централизованная клубная система» с 18 по 30 ноября 2015 года (предписание отдела надзорной деятельности от 30.11.2015 №240/1/1) | Муниципальная программа"Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Шабуровском сельском поселении на 2017 - 2019 годы»**МУК Шабуровская ЦКС** |  |  |  | Половинка А.А. – директор МУК Шабуровская ЦКС |
| Ремонт крыльца противопожарного эвакуационного выхода (смета прилагается) | + | - | - |
| Устройство противопожарных дверей в зрительном зале (смета прилагается) | + | - | - |
|  | **ИТОГО** |  | + | **-** | **-** |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:** |  |  |  | **-** |  |

**Индикативные показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Достигнутое значение по итогам 2016 года (оценка) | Плановые значения по годам |
| 2017 год  | 2018 год  | 2019 год  |
|  | Количество единиц хранения основного фонда муниципальных музеев | единиц | 18 000 | 18 100 | 18 200 | 18 300 |
|  | Количество посетителей музеев | человек | 24 400 | 24 500 | 24 600 | 24 700 |
|  | Количество пользователей, в том числе удаленных, библиотек | человек | 18 500 | 18 600 | 18 600 | 18 600 |
|  | Охват населения библиотечным обслуживанием  | процентов | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
|  | Обновление фондов библиотек | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Количество зрителей на мероприятиях, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | человек | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
|  | Количество клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности различного направления) в культурно-досуговых учреждениях | единиц | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | Число участников клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности различного направления) в культурно-досуговых учреждениях | человек | 452 | 452 | 452 | 452 |
|  | Доля отремонтированных с использованием средств бюджета зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) | процентов | 2,13 | 2,7 | 0,92 | 0,93 |
|  | Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | 0,36 | 0,78 | 0,39 | 0,39 |
|  | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению | единиц | - | 19 | 5 | 6 |
|  | Количество изданных путеводителей, буклетов, других изданий по достопримечательностям Каслинского муниципального района | единиц | 301 | 300 | 400 | 400 |
|  | Количество открытых туристических маршрутов | единиц | - | 1 | 1 | 1 |

**2.3. Спорт.**

Цель: Обеспечение возможностей гражданам Каслинского муниципального района заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни, а также повышение имиджа Каслинского муниципального района на областной спортивной арене.

Задачи:

1) совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения Каслинского муниципального района, в том числе в образовательных организациях;

2) создание условий, направленных на подготовку спортсменов разрядников;

3) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

4) повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта;

 5) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объемы финансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| **Улучшение спортивной материально-технической базы поселений** |
| **Каслинское городское поселение** |
| 1. |  Разработка ПСД для строительства мини-футбольной площадки с искусственным покрытием  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» |  | + |  | Администрация КМР |
| 2 | Строительство мини-футбольной площадки с искусственным покрытием | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» |  |  | + | Администрация КГП |
| 3 | Разработка ПСД для строительства лыжероллерной трассы (тропа здоровья) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» |  | + |  | Администрация КМР |
| 4. | Строительство лыжероллерной трассы (тропа здоровья) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» |  |  | + | Администрация КГП |
| 5. | Разработка ПСД для строительства волейбольной площадки с искусственным тартановым покрытием | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР |
| 6. | Строительство волейбольной площадки с искусственным тартановым покрытием | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КГП |
| 7. | Разработка ПСД для реконструкции трибун на стадионе п. Лобашова, строительства беговой дорожки с искусственным покрытием | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР |
| 8. | Реконструкция трибун на стадионе п. Лобашова, строительство беговой дорожки с искусственным покрытием | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» |  | + |  | Администрация КГП |
| 9. | Капитальный ремонт лыжной базы | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» |  |  | + | Администрация КГП |
| **Вишневогорское городское поселение** |
| 10. | Разработка ПСД для реконструкции трибун на стадионе | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» |  | + |  | Администрация КМР |
| 11. | Реконструкция трибун стадиона  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Вишневогоского городского поселения на 2017-2019 годы» |  |  | + | Администрация ВГП |
| 12. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Вишневогоского городского поселения на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация ВГП |
| **Багарякское сельское поселение** |
| 13. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| **Береговое сельское поселение** |
| 14. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| **Булзинское сельское поселение** |
| 15. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Булзинского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация БСП |
| **Воздвиженское сельское поселение** |
| 16. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| **Григорьевское сельское поселение** |
| 17. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| 18. | Оформление земельного участка под футбольное поле | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| 19. | Благоустройство футбольного поля (установка ворот, трибун) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» |  | + |  | Администрация КМР\* |
| **Маукское сельское поселение** |
| 20. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| **Огневское сельское поселение** |
| 21. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Огневского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация ОСП |
| **Тюбукское сельское поселение** |
| 22. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Тюбукского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация ТСП |
| 23. | Разработка ПСД на ремонт хоккейного корта | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» |  | + |  | Администрация КМР |
| 24. | Ремонт хоккейного корта (асфальтирование, замена полотна коробки, освещение) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Тюбукского сельского поселения на 2017-2019 годы» |  |  | + | Администрация ТСП |
| **Шабуровское сельское поселение** |
| 25. | Установка многофункциональной спортивной площадки для подготовки населения к выполнению норм комплекса ГТО | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| 26. | Оформление земельного участка для строительства хоккейного корта | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| 27. | Разработка ПСД для строительства хоккейного корта | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» |  | + |  | Администрация КМР\* |
| 28. | Строительство хоккейного корта | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» |  |  | + | Администрация КМР\* |
| **Оснащение спортивным инвентарем, экипировкой** |
| **Каслинское городское поселение** |
| 29. | Приобретение тренажеров для ФСК г. Касли | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КГП |
| 30. | Приобретение инвентаря для детского ХК «Волна» | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КГП |
| 31. | Приобретение инвентаря для детского боксерского клуба «Юность» | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КГП |
| 32. | Обновление инвентарного фонда лыжной базы | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КГП |
| **Вишневогорское городское поселение** |
| 33. | Приобретение инвентаря для ССК «Горняк» | «Развитие физической культуры и спорта на территории Вишневогорского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация ВГП |
| 34. | Приобретение экипировки для ХК «Звезда» | «Развитие физической культуры и спорта на территории Вишневогорского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация ВГП |
| 35. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Вишневогорского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация ВГП |
| 36. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Вишневогорского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация ВГП |
| 37. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Вишневогорского городского поселения на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация ВГП |
| **Багарякское сельское поселение** |
| 38. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 39. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 40. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| **Береговое сельское поселение** |
| 41. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 42. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 43. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| 44. | Приобретение тренировочного инвентаря | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КМР\* |
| **Булзинское сельское поселение** |
| 45. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Булзинского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация БСП |
| 46. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Булзинского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация БСП |
| 47. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Булзинского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация БСП |
| 48. | Приобретение тренировочного инвентаря | «Развитие физической культуры и спорта на территории Булзинского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация БСП |
| **Воздвиженское сельское поселение** |
| 49. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 50. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 51. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| 52. | Приобретение тренировочного инвентаря | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КМР\* |
| **Григорьевское сельское поселение** |
| 53. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 54. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 55. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| 56. | Приобретение тренировочного инвентаря | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КМР\* |
| **Маукское сельское поселение** |
| 57. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 58. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 59. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| 60. | Приобретение тренировочного инвентаря | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КМР\* |
| **Огневское сельское поселение** |
| 61. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Огневского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация ОСП |
| 62. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Огневского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация ОСП |
| 63. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Огневского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация ОСП |
| 64. | Приобретение тренировочного инвентаря | «Развитие физической культуры и спорта на территории Огневского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация ОСП |
| **Тюбукское сельское поселение** |
| 65. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Тюбукского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация ТСП |
| 66. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Тюбукского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация ТСП |
| 67. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Тюбукского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация ТСП |
| 68. | Приобретение тренировочного инвентаря | «Развитие физической культуры и спорта на территории Тюбукского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация ТСП |
| 69. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Тюбукского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация ТСП |
| 70. | Приобретение экипировки для футбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Тюбукского сельского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация ТСП |
| **Шабуровское сельское поселение** |
| 71. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (мужчины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 72. | Приобретение экипировки для волейбольной команды (женщины) | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР\* |
| 73. | Приобретение экипировки для футбольной команды | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + |  |  | Администрация КМР\* |
| 74. | Приобретение тренировочного инвентаря | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КМР\* |
| **Оснащение транспортом для организации поездок на соревнования** |
| 75. | Приобретение микроавтобуса 22 места | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» |  | + |  | Администрация КМР |
| Кадровое обеспечение |
| 76. | Введение ставки тренера по лыжным гонкам | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КГП |
| 77. | Введение ставки водителя бурана на лыжной базе | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского городского поселения на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КГП |
| 78. | Введение ставки тренера по плаванию | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | + | + | Администрация КМР |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Каслинского муниципального района |
| 79. | Ремонт кровли  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы» | + | - | - | Администрация КМР |

**2.4. Молодежная политика.**

Цель: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Каслинского муниципального района;

2) создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

3) расширение возможностей молодых людей в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха.

Задачи:

1) формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;

2) системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма;

3) обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности;

4) осуществление государственной поддержки молодых людей в сфере образования;

5) целенаправленная и системная поддержка молодежных программ и проектов, направленных на развитие созидательной деятельности молодежи;

6) формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности;

7) реализация интеллектуального потенциала молодежи в интересах общественного развития.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  Мероприятия | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год  | 2019 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений
 |
| 1 | Мероприятия по развитию деятельности молодежных и детских общественных объединений, содействие развитию студенческого и школьного самоуправления. Организация представительства в Общественной молодежной палате при ЗСО Челябинской области.1. Всероссийский конкурс «Лучшие практики органов молодежного самоуправления»2. Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века»3. Проведение акций и других мероприятий молодежными объединениями4. Открытие лофт-центра | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы  | +++ | ++ | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
| 1. Поддержка талантливой молодежи и детей в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности
 |
| 2.1. | - Фестиваль молодежного творчества «За здоровый образ жизни, за творчество молодых» | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
| 2.2. | Фестиваль КВНа на кубок главы района | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМРМолодежный Совет |
| 2.3. | Конкурс красоты «Мисс и Мистер-2017» | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМРМолодежный Совет |
| 2.4. |  Открытый региональный фестиваль самодеятельной песни «Аракуль» | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР, УК |
| 2.5. | Организация и проведение зональных фестивалей детских и молодежных СМИ "Журналина", организация представительства и участия на уровне области. Районный конкурс работ юнкоров.  | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
| 2.6. | Выплата муниципальной стипендии в рамках целевого набора | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
| 2.7. | Конкурс на лучший логотип областной замней спартакиады «Уральская метелица» | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел по делам детей и молодежи АКМР, Комитет по физической культуре и спорту АКМР  |
| 2.8. | Районный конкурс «Битва хоров»  | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМРМолодежный Совет |
| 3 | Формирование здорового образа жизни у детей и молодежи |
|  | Организация и проведение спортивных любительских соревнований | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР, Комитет по физической культуре и спорту АКМР |
| Проведение мероприятий по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни в молодежной среде: конкурсы, семинары, лекции, беседы, родительские собрания, киноакции | 1. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы
2. Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы
 | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР, Молодежный СоветАнинаркотический общественный Совет |
| Издание печатной продукции, средств наглядной агитации, методических материалов по вопросам профилактики наркомании | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы  | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
|  | Обеспечение развития содержательных форм досуга детей и молодежи  |
|  | - День молодежи, Фестиваль дворовых видов спорта и творчества «Будь в теме» | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМРМолодежный Совет |
|  | Воспитание гражданственности и патриотизма |
|  | - Георгиевская лента | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР, Молодежный СоветМолодженая палата |
| Организация участия во Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМРОМВД |
| - День Российского флага | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМРМолодежный Совет |
| - Я гражданин страны народного единства | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР, ЦДТ |
| День неизвестного солдата и День начала войны | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР, УКУО |
| - Военно-патриотический праздник, посвященный Дню защитника Отечества | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР, Комитет по физической культуре и спорту АКМР |
| Конкурс на лучшую организацию гражданско-патриотического воспитания среди образовательных учреждений, лучший проект гражданско- патриотического направления | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
| 1. Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность.
 |
|  | Организация и проведение мероприятий по предпринимательской деятельности | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
| 1. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области.
 |
|  | Мероприятия, направленные на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности (акции, флеш-мобы) | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМРМолдежная избирательная комиссия |
| Приобретение музыкального оборудования для проведения массовых акций, флеш-мобов и других мероприятий | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | - | - | - |
| Вовлечение молодежи в социальные практики (развитие добровольческого движения в каждом поселении – атрибутика волонтерства (значки, футболки, манишки, волонтерские книжки)в т.ч. конкурс «Самый добрый доброволец» | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
| Грантовая поддержка молодежных инициатив | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
| Форум активной молодежи «РИТМ» | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |
| 1. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
 |
|  | Форумы, конкурсы и др. виды мероприятий, направленные на развитие и поддержку семейных ценностей | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМРМолодежный Совет |
| 1. Содействие занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в КМР на 2017-2019 гг»
 |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. с выплатой материальной поддержки | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМРЦЗН |
| Организация и проведение районного конкурса «Лучший социально-экономический проект трудового отряда Каслинского муниципального района» | Программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | + | + | Отдел по делам детей и молодежи АКМР |

**3. Инженерная инфраструктура**

* 1. **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Цель: Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов.

Задачи:

1) бесперебойное обеспечение население услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

2) выполнение мероприятий необходимых для подготовки объектов к работе в зимний период 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объемы финансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Установка освещения в поселениях Каслинского муниципального района | - | + | + | + | Главы поселений |
| 2. | Оказание содействия региональному оператору по проведению капитального ремонта МКД | - | - | - | - | УСиИ |
| 3. | Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности в поселениях Каслинского муниципального района | - | + | + | + | Главы поселений |
| 4. | Приобретение детских игровых площадок в поселениях Каслинского муниципального района | - | + | + | + | Главы поселений |
| 5. | Подготовка учреждений бюджетной сферы к отопительному периоду | - | + | - | - | Управление образования, Управление культуры |
| 6. | **Тюбукское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Оформление лицензий на скважины | - | - | + | - | МУП |
| Сбор первичных данных для проектирования очистных сооружений с. Тюбук | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | Глава поселения |
| Завершение работ по устройству канализации ул. Комсомольская с. Тюбук | + | - | - | Глава поселения |
| Капитальный ремонт канализации (200 м) и замена емкости под септик ул. Береговая с. Тюбук | + | - | - | Глава поселения |
| Благоустройство внутридворовой территории по адресу: с. Тюбук ул. Революционная, 27 с отсыпкой внутридворовой территории и строительством тротуара | - | + | - | - | Глава поселения |
|  | Строительство тротуаров в с. Тюбукул. Ленинаул. Революционнаяул. Гагаринаул. Комсомольская | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Глава поселения |
| 7. | **Булзинское сельское поселение** |  | + |  |  |  |
| Продление лицензий на скважины | - | + | - | - | МУП |
| Подготовка котельной к отопительному периоду с. Булзи | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | МУПУСиИ |
| Капитальный ремонт тепловых сетей с. Булзи | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | МУПГлава поселенияУСиИ |
| Приобретение вакуумной бочки 6м3с. Булзи | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | УСиИ |
| 8. | **Шабуровское сельское поселение** |  | + |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода с.Шабурово ул. Ленина, Юбилейная, Комсомольская (3900,0 м) | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | УСиИМУПГлава поселения |
| Оформление лицензий на скважины с. Шабурово | - | + | - | - | МУП |
| Восстановление колодцев 3 шт. с. Шабурово | - | + | - | - | Глава поселения |
| Приобретение дизельгенератора с. Шабурово | - | + | - | - | МУПГлава поселения |
| Подготовка котельной к отопительному периоду с. Шабурово | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | УСиИМУП |
| Капитальный ремонт тепловых сетей с. Шабурово | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | МУПГлава поселенияУСиИ |
| Благоустройство футбольного поля (корт) с. Шабурово | - | + | - | - | Глава поселения |
| Установка резервной емкости у котельной с. Шабурово | - | + | - | - | МУП |
| 9. | **Береговое сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка оборудования по химической очистке питьевой воды п. Береговой | - | - | + | - | Глава поселения |
| Подготовка котельной к отопительному периоду п. Береговой | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | МУПГлава поселенияУСиИ |
| Капитальный ремонт тепловых сетей п. Береговой | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | МУПГлава поселенияУСиИ |
| Подготовка ТЭО по уходу от убыточной котельной п. Береговой | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | МУПГлава поселенияУСиИ |
| Асфальтирование и ремонт внутридомовых проездов в многоквартирных жилых комплексах п. Береговой | - | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| 10. | **Каслинское городское поселение** |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей г. Касли | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| Ремонт тротуара по ул. Ленина г. Касли | - | + | - | - | Глава поселения |
| Ремонт дворовых территорий по ул. Декабристов, Лобашова, Карла Маркса, Ретнева, Ломоносова, Революции, Ленина, Стадионная г. Касли | - | + | - | - | Глава поселения |
| 11. | **Багарякское сельское поселение** |  | + |  |  |  |
| Установка забора на стадионе с. Багаряк | - | + | - | - | Глава поселения |
| Ремонт водонапорной башни с. Багаряк | - | + | - | - | Глава поселения |
| Ремонт ассенизаторской машины с. Багаряк | - | + | - | - | Глава поселения |
| 12. | **Маукское сельское поселение** |  | + |  |  |  |
| Замена действующего водопровода (ул. Каслинская, Пролетарская) (ПСД Экспертиза) п. Маук | Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 годов | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| 13. | **Григорьевское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Благоустройство стадиона д. Григорьевка | - | + | - | - | Глава поселения, УСиИ |
| 14. | **Вишневогорское городское поселение** |  |  |  |  |  |
| Строительство тротуара по ул. Ленина п.Вишневогорск |  | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |

**3.2. Строительство**

Цель: повышение комфортности проживания населения Каслинского муниципального района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

1) модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

2) строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

3) газификация индивидуальных жилых домов Каслинского муниципального района.

Предложения в программу развития территорий Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объемы финансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| **Газификация** |
| 1. | Газоснабжение жилых домов частного сектора м-р Луначарского в г. Касли Каслинского района Челябинской области, (3 очередь) | «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 2. | Газоснабжение частного сектора в пос. ВишневогорскКаслинского района Челябинской области (Газопровод низкого давления по ул. Набережной, Партизанской) | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 3. | Газопровод низкого давления в южной и восточной частях г. КаслиЧелябинской области (4 очередь) | - « - |  | + |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 4. | Газоснабжение жилых домов (наружные сети газоснабжения) в поселке Береговой Каслинского района Челябинской области | - « - |  | + |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 5. | Распределительный газопровод для газоснабжения частных домов в пос. ЩербаковкаКаслинского района Челябинской области | - « - |  | + |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 6. | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления в селе Огневское Челябинской области, 2-я очередь | - « - |  |  | + | Отдел строительстваГлава поселения |
| 7. | «Газоснабжение п. Маук Каслинского района Челябинской области» | - « - | + |  | + | Отдел строительстваГлава поселения |
| 8. | «Газификация в п. Воздвиженка» окончание ПИР | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 9. | «Проектно – сметная документация на газификацию улиц Заводская, Уральская, Калинина, Чапаева в с. Тюбук» ПИР | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 10. | Газификация ул. Кирова в с. Тюбук | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 11. | «Газификация с. Ларино и с. Тимино» ПИР (формирование земельного участка для газопровода) | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 12. | Проектно – сметная документация на газификацию ул. Р. Люксембург в с. Тюбук | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| **Строительство** |
| 13. | Реконструкция системы водопровода оз. Аракуль – п. Вишневогорск | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 14. | Ремонт кровли администрации Григорьевского сельского поселения | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 15. | Капитальный ремонт помещения администрации Маукского сельского поселения | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 16. | Ремонт здания администрации в с. Багаряк | - « - | + |  |  | Отдел строительстваГлава поселения |
| 17. | "Реконструкция здания МОУ "Каслинская ООШ №25" по адресу: ул.Калинина, 28, г.Касли Челябинской области"  | Государственная программа «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 2015-2025 годы. Письмо Министерства образования ЧО от 24.08.2015 №01/7183 |  |  | + | Управление образования администрации КМР;Отдел строительства |
| 18. | «Здание госпиталя, начала XIX в. и двухэтажное кирпичное здание по ул.Коммуны 59, 59/1 в г.Касли Челябинской области». «Ремонтно-восстановительные работы и работы по приспособлению зданий, научно-проектная документация». | ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» по Направлению IV. Направление по сохранению культурного наследия Разделу «Реставрация объектов культурного наследия народов Российской Федерации». |  |  | + | Управление культуры администрации КМР; Отдел строительства |
| 19. | Строительство хоккейного корта в с. Булзи | - | + | - | - | Глава поселения |
| 20. | Строительство летней танцевальной площадки в с. Ларино | - | + | - | - | Глава поселения |
| 21. | Капитальный ремонт здания биофильтров №2 п. Вишневогорск | Специальная экологическая программа «Реабилитация радиационно-загрязненных участков территорий Челябинской области на 2010-2018 годы» | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| 22. | Разработка проекта капитального ремонта здания песколовки очистных сооружений п. Вишневогорск | Специальная экологическая программа «Реабилитация радиационно-загрязненных участков территорий Челябинской области на 2010-2018 годы» |  |  |  | Глава поселенияУСиИ |
| 23. | Капитальный ремонт здания очистных сооружений п. Вишневогорск | Специальная экологическая программа «Реабилитация радиационно-загрязненных участков территорий Челябинской области на 2010-2018 годы» |  |  |  | Глава поселенияУСиИ |
| 24. | Разработка проекта капитального ремонта здания биофильтров №1 очистных сооружений п. Вишневогорск | Специальная экологическая программа «Реабилитация радиационно-загрязненных участков территорий Челябинской области на 2010-2018 годы» |  |  |  | Глава поселенияУСиИ |
| 25. | Разработка проекта охранно-санитарной зоны очистных сооружений п. Вишневогорск | Специальная экологическая программа «Реабилитация радиационно-загрязненных участков территорий Челябинской области на 2010-2018 годы» |  |  |  | Глава поселенияУСиИ |
| 26. | Обустройство парка отдыха «Лукоморье» п. Вишневогорск | - | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| 27. | Обустройство парка отдыха «Кадровик» п. Вишневогорск | - | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| 28. | Реконструкция системы водоотведения (в том числе ПСД) г. Касли | Специальная экологическая программа «Реабилитация радиационно-загрязненных участков территорий Челябинской области на 2010-2018 годы» | + | + | - | Глава поселения |
| 29. | Реконструкция системы водоснабжения (в том числе ПСД) г. Касли | Специальная экологическая программа «Реабилитация радиационно-загрязненных участков территорий Челябинской области на 2010-2018 годы» | + | + | - | Глава поселения |
| 30. | Реконструкция парка «Машиностроителей» г. Касли | - | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| 31. | Строительство тротуара по ул. Революции г. Касли | - | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| 32. | Устройство хоккейного корта с. Багаряк | - | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |
| 33. | Реконструкция парка с. Огнёвское | - | + | - | - | Глава поселенияУСиИ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | - |  обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья;строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей;строительство газораспределительных сетей |

**3.3. Дорожное хозяйство и транспорт**

Цель: Совершенствование и развитие муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений района с целью удовлетворения спроса в автомобильных перевозках, обеспечение маршрутного движения общественного транспорта.

Задачи:

1) приведение в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования;

2) приведение в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах района;

3) строительство, реконструкция, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети городских и сельских поселений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | **Тюбукское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети с. Тюбук Каслинского района Чел. обл. Проезжая часть ул. Труда – Школьная. | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел инфраструктуры |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети с. Тюбук Каслинского района Чел. обл. Проезжая часть ул. Энергетиков – Луговая | + | - | - |
| Ремонт автодороги ул. Мира с. Тюбук Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автодороги ул. 1 Мая с. Тюбук Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автодороги ул. Революционная с. Тюбук Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автодороги ул. Ленина (тротуары) с. Тюбук Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автодороги по ул. Советская в д. Аллаки в Каслинском районе Чел. обл. | + | - | - |
| Капитальный ремонт улично дорожной сети с Воскресенское Каслинского района Чел. обл. Проезжая часть ул. Дзержинского | + | - | - |
| Капитальный ремонт улично дорожной сети с Воскресенское Каслинского района Чел. обл. Проезжая часть ул. Мира-ул. 1 Мая | + | - | - |
| Ремонт автомобильной дороги Тюбук-Аллаки- Красный партизан Каслинского района Чел. обл. | - | + | - |
| 2. | **Вишневогорское городское поселение** |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодорог по улицам Геологов, Буровиков, Пушкина, Московской, участке автодороги между ул. Геологов – ул. Буровиков в п. Вишневогорск Каслинского района Чел. обл. | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел инфраструктуры |
| 3. | **Каслинское городское поселение** |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги ул. Калинина (от ул. Партизанская до ул. Труда) г. Касли Челябинской областиУч. № 2 (от ул. Партизанская до ул. Луначарского) | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел инфраструктуры |
| Капитальный ремонт автодороги от ул. Куйбышева до остановки по ул. 1 Мая в г. Касли Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы, ул. Зав. Ильича от ул. Луначарского до выезда из города (дорога Тюбук-Кыштым) г. Касли Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса от ул. Ленина до ул. Куйбышева г. Касли Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта от ул. Технологическая г. Касли Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Технологическая от ул. Комсомольская до выезда на дорогу Тюбук-Кыштым г. Касли Чел. обл. | - | + | - |
| Ремонт автомобильной дороги по ул Комсомольская от ул. Ленина до ул. Ретнёва г. Касли Чел. обл. | - | + | - |
| Асфальтирование площадки для стоянки автомобилей г. Касли ул. Дзержинского | - | - | - |
| 4. | **Маукское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая (до ул. Железнодорожная) п. Маук Каслинского района Чел. обл. | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел инфраструктуры |
| Капитальный ремонт автодороги ул. С. Юлаева (до ул. Советская) п. Маук Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| Капитальный ремонт автодороги ул. Железнодорожная (до ул. Советская) п. Маук Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| Капитальный ремонт автодороги ул. Ленина (от ул. С. Юлаева до ул. Береговая) с. Маук Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| 5. | **Береговое сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги ул. Гагарина п. Береговой Каслинского района Чел. обл. | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + |  |  | Отдел инфраструктуры |
| Ремонт автодороги пер. Больничный п. Береговой Каслинского района Чел.обл. | + | - | - |
| Ремонт автодороги ул. 8 марта п. Береговой Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автодороги по ул. Зелёной д. Малая Канзафарова Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Советская п. Береговой Каслинского района Чел. обл. | - | + | - |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Бажова п. Береговой Каслинского района Чел. обл. | - | + | - |
| 6. | **Воздвиженское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги ул. Ленина п. Воздвиженка Каслинского района Чел. обл. | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел инфраструктуры |
| Ремонт автодороги ул. Ленина п. Черкаскуль Каслинского района Чел. обл. | + | - | - |
| 7. | **Булзинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина с. Булзи Каслинского района Чел. обл. | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | - | + | - | Отдел инфраструктуры |
| Ремонт автомобильной дороги пер. Логовой с. Булзи Каслинского района Чел. обл. | - | + | - |
| 8. | **Огнёвское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Революции с. Огнёвское Каслинского района Чел. обл. | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел инфраструктуры |
| 9. | **Шабуровское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина с. Тимино Каслинского района Чел. обл. | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел инфраструктуры |
| 10. | **Багарякское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт дворовых территорий с. Багаряк | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел инфраструктуры |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина с. Багаряк | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Розы Люксембург с. Багаряк | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - |
| 11. | **Григорьевское сельское поселение** |  |  |  |  |  |
| Восстановление разрушенного асфальтового покрытия ул. Советская д. Григорьевка | Муниципальная программа «Дороги» на 2017-2019 годы | + | - | - | Отдел инфраструктуры |
| Устройство асфальтированной автомобильной дороги для подвоза к МОУ «Григорьевская СОШ» длинна 210 м. | + | - | - |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |
| **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:** |  |  |  |  |
| **ВСЕГО НА 3 ГОДА:** |  |  |

**4. Муниципальная собственность**

Цель: Оптимизация структуры собственности Каслинского муниципального района и повышение эффективности ее использования

Задачи:

- подготовка технической документации на объекты недвижимости в органах технической инвентаризации.

- обращение в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества.

- регистрация права собственности Каслинского муниципального района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объемы финансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1. | **Подготовка технической документации на объекты муниципальной собственности:**  | Техническая инвентаризация,паспортизация, постановка на кадастровый учет муниципального и бесхозяйного имуществана территории Каслинского муниципальногорайона на 2017-2019 годы | 150,0 КМР | - | - |  |
| -нежилые помещения (г. Касли, ул. Лобашова, д.136) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилые помещения (г. Касли, ул. Лобашова, д.138) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание (г. Касли, ул. Ленина, д. 71) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилые помещения (г. Касли, ул. Стадионная, д. 89) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -подводящий газопровод г. Касли по ул. Декабристов к жилому фонду по ул. Стадионная, Лесная, Лобашова, Декабристов | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -газопровод низкого давления к ж/д № 1-50 по ул. Лобашова в г. Касли | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| 2. | **Подготовка технической документации на выявленные бесхозяйные объекты:** | Техническая инвентаризация,паспортизация, постановка на кадастровый учет муниципального и бесхозяйного имуществана территории Каслинского муниципальногорайона на 2017-2019 годы | + | - | - |  |
| - нежилое помещение (с. Зотино, ул. Трактовая, д.22) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание склада (с. Багаряк, ул. Куйбышева, д.2) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание прачечной (с. Багаряк, ул. Куйбышева, д.2) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -газопровод давления 0,6Мпа (от ГРС с. Щербаковка до ГРС с. Черкаскуль) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
|  | - нежилое здание гаража – с. Тюбук, ул. Труда, 1а  | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| 3. | **Проведение оценки объектов муниципальной собственности и оценки рыночной величины арендной платы независимым оценщиком:** | Управление муниципальным имуществом Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | - | - |  |
| - нежилое помещение (с. Зотино, ул. Трактовая, д.22) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание склада (с. Багаряк, ул. Куйбышева, д.2) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание прачечной (с. Багаряк, ул. Куйбышева, д.2) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилые помещения (г. Касли, ул. Лобашова, д.136) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилые помещения (г. Касли, ул. Лобашова, д.138) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание и земельный участок (г. Касли,ул. Красноармейская, д.2) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание и земельный участок (с. Багаряк, ул. Свердлова, д.15, строение 6) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание магазина и земельный участок (г. Касли, ул. Красный Фронт, д.44) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание и земельный участок (п. Береговой, ул. 8 Марта, д. 8, корп.2) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание и земельный участок (г. Касли, ул. Советская, д.63) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое помещение (г. Касли, ул. Ретнева, д.1, помещение 3) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое помещение (г. Касли, ул. Некрасова, д.34, помещение 1) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое помещение (г. Касли, ул. Лобашова, д.145, помещение 18) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание котельной и земельный участок (г. Касли, ул. Коммуны, д.65) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание – административное (с. Тюбук, ул. Революционная, д.3, строение 1) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| -нежилое здание – здание МТМ (с. Тюбук, ул. Революционная, д.3) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
|  | - земельный участок (с. Клепалово, ул. Береговая, д.68) | - | - | - | Земельный отдел |
| - земельный участок (с. Клепалово, ул. Береговая, д.70) | - | - | - | Земельный отдел |
| - земельный участок (с. Клепалово, ул. Береговая, д.88) | - | - | - | Земельный отдел |
| - земельный участок (с. Клепалово, ул. Береговая, д.83) | - | - | - | Земельный отдел |
| - земельный участок (с. Гаево, ул. Свердлова, д.56а) | - | - | - | Земельный отдел |
| 4. | **Расходы на текущее содержание муниципального имущества:** | Управление муниципальным имуществом Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы | + | - | - |  |
|  | -нежилое здание школы (с. Шабурово, ул. Ленина, д.59) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
|  | -нежилые помещения (с. Тюбук, ул. Гагарина, д.4, помещение 3) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
|  | -нежилое здание (г. Касли, ул. Ленина, д.71) | - | - | - | Отдел по управлению имуществом |
| 5. | **Выполнение землеустроительных дел и постановка на кадастровый учет земельных участков** |  | + | - | - | Земельный отдел |
|  | **ИТОГО** |  |  | - | - |  |

**5. Информационное общество**

Цель: Создание условий для снижения административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»

Задачи:

- снижение административных барьеров в Каслинском муниципальном районе;

- разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг;

- развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Каслинского муниципального района (далее - МФЦ);

- создание системы мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Каслинском муниципальном районе, в том числе по принципу «одного окна»

С 01.01.2017 финансовые органы муниципальных образований приступили к осуществлению контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение контрольных функций будет осуществляться в отношении каждого заказчика муниципального образования на предмет наличия достаточного финансового обеспечения и соответствия информации об идентификационных кодах закупок в плане закупок, протоколе определения поставщиков, проекте контракта, реестре заключенных контрактов.

С целью автоматизации контрольных функций в сфере закупок целесообразно приобретение программного продукта и оборудования для интегрирования в существующие информационные системы.

С целью повышения информационной безопасности деятельности Финансового управления администрации Каслинского муниципального района, необходимо выполнить следующие мероприятия по защите информации в используемых программных продуктах:

- приобретение сетевых хранилищ данных;

- приобретение сетевых экранов;

- обучение специалистов Финансового управления администрации Каслинского муниципального района.

С развитием информационных технологий стали широко применяться электронные документы, использование которых значительно ускоряет процесс документооборота, позволяет экономить время и материальные ресурсы. Особое значение в данном случае приобретает обеспечение юридической силы электронного документа. Решением этой проблемы выступает его специальный реквизит – электронная подпись.

В Каслинском районе функционирует около 100 участников бюджетного процесса муниципального уровня, дислокация которых зачастую удалена на значительном расстоянии от места расположения Финансового управления администрации Каслинского муниципального района, куда участники бюджетного процесса вынуждены предоставлять с целью контроля подлинные экземпляры документов, необходимые для оплаты товаров, работ, услуг.

С целью сокращения затрат времени и материальных ресурсов при осуществлении документооборота между участниками бюджетного процесса и Финансовым управлением администрации Каслинского муниципального района  целесообразно внедрение электронной подписи документов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 |
| Автоматизация контрольных функций в сфере закупок, осуществляемых финансовыми органами | + | - | - |
| Защита информации в Финансовом управлении администрации Каслинского муниципального района  | + | - | - |
| Внедрение электронной подписи при осуществлении документооборота между участниками бюджетного процесса и Финансовым управлением администрации Каслинского муниципального района  | + | - | - |

Одной из приоритетных задач на текущем этапе развития системы государственного и муниципального управления как для Российской Федерации в целом, Челябинской области, так и для Каслинского муниципального района в частности является решение проблемы повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг (далее именуются — услуги) и исполнения государственных и муниципальных функций.

Проблема повышения качества и доступности услуг носит комплексный характер и затрагивает различные аспекты государственного и муниципального управления в данной сфере.

Администрацией реализованы базовые мероприятия в рамках общего направления модернизации системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:

- создан МФЦ и пять территориально обособленных структурных подразделений (далее-ТОСП) в районе (Багарякское, Береговое, Тюбукское, Шабуровское сельские поселения, Вишневогорское городское поселение, которые размещены в зданиях соответствующих администраций) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

- продолжается работа по разработке и утверждению административных регламентов по муниципальным услугам, оказываемым администрацией;

- проводятся работы по публикации услуг в Реестре государственных и муниципальных услуг Челябинской области, а также на Едином Портале государственных и муниципальных услуг.

Несмотря на проведенные мероприятия, в области электронного документооборота, остаются проблемы, над которыми необходимо работать.

Для обеспечения доступности государственных и муниципальных услуг необходимо внедрение комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а именно:

- дальнейшее совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ и ТОСПах;

- снижение административных барьеров.

Разработана муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг,   в   том   числе   на базе многофункциональногоцентра предоставления государственных и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Реализация Программы будет способствовать повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, уменьшению времени прохождения всех административных процедур для получения конечного результата услуги, а также сокращению контактов заявителя с представителями органов власти.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих индикативных показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Индикативный показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ;  | 90 % | 90 % | 90 % |
| 2 | доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ ; | 90 % | 90 % | 90 % |
| 3 | время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ - не более 15 минут | 15 мин | 15 мин | 15 мин |

      Реализация мероприятий в сфере информатизации будет способствовать:

1)      Обеспечению проверок, недопущению ошибок в работе;

2)      Исключению несанкционированного доступа к локальной сети финансового управления и обеспечение хранения информации в необходимом отрезке времени;

3)      Повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

4)      Уменьшению времени прохождения всех административных процедур для получения конечного результата услуги;

5)      Сокращению контактов заявителя с представителями органов власти.

**6. Экология**

Цель: Улучшение экологической обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного проживания населения и развития туризма;

Задачи:

1) поэтапное создание рациональной комплексной системы управления коммунальными отходами на территории района, снижение загрязнения земельных ресурсов и почв;

2) регулярное обследование и мониторинг компонентов окружающей среды в целях контроля состояния и предотвращения загрязнения;

3) формирование у населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Муниципальная программа, в рамках которой предполагается реализация мероприятий | Объемы финансирования, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Доработка[проекта](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php) строительства полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов города Касли |  | . | 9000,0 |  | АКМР |
| 2. | Реализация мероприятий по [санитарной очистке](http://pandia.ru/text/category/sanitarnaya_ochistka/)территории района от отходов производства и потребления, их размещение. |  |  | 1500,0 |  | АП |
| 3. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, их размещение, с мест несоответствующих санитарным и экологическим требованиям в период проведения весенних субботников |  | 500,0 | 10500, |  | АП |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок (сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов производства и потребления, [образованных](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php) в местах, несоответствующих санитарным и экологическим требованиям) |  | 1000,0 |  |  | АКМРАГП |
| 5. | Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов, накапливаемых в контейнерах емкостью 0,6 куб. м на контейнерных площадках, расположенных в местах общего пользования, в. ч. раздельный сбор |  | 500,0 | 500,0 |  | АКМРАГП |
| 6 | Приобретение контейнеров емкостью 0,6 куб. м, 5 куб. м и 1,1 куб. м |  |  | 150,00 | 150,00 | АКМР, АГП |
| 7 | Обустройство контейнерных площадок в каждом населенном пункте района и размещение контейнеров |  |  | 100,00 | 100,00 | АКМРАГП |
| 8 | Оперативный контроль за качеством атмосферного воздуха |  | 20,0 | 20,00 | 20,00 | АКМР |
| 9 | Контроль за качеством воды в питьевых природных источниках на объектах пользования населения  |  | 50,0 | 50,00 | 50,00 | АКМРАП |
| 10 | Осуществление мер по охране водных объектов |  |  |  |  | АКМР, АП |
| 11 | Организация санитарно-защитных зон на питьевых источних водоснабжения |  |  | 250,0 | 250,0 | АГП |
| 12 | Защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель |  |  |  |  | АКМР |
| 13 | Защитасельскохозяйственных угодий и других земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель |  |  |  |  | АКМР |
| 14 | Развитие и содержание озеленённых территорий |  | 100,0 | 50,0 | 50,0 | АП |
| 15 | Неотложные мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | АКМР |